MUHTASARI WA HOTUBA YA WAZIRI WA UJENZI,

MHESHIMIWA ABDALLAH HAMIS ULEGA (MB.),

AKIWASILISHA BUNGENI MPANGO NA MAKADIRIO

YA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA

KWA MWAKA WA FEDHA 2026/2027

- UTANGULIZI

- Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja kwamba, kufuatia taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu iliyochambua utekelezaji wa Bajeti ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka wa fedha 2025/26, Bunge lako Tukufu sasa likubali kupokea na kujadili Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025/26. Aidha, ninaliomba Bunge lako Tukufu liridhie na kupitisha Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026/27.

- Mheshimiwa Spika, awali ya yote, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, kwa kuijaalia nchi yetu amani na utulivu na kutuwezesha kushiriki katika vikao hivi vya Bunge kwa ajili ya kujadili Bajeti ya Wizara ya Ujenzi.

- Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa nampongeza Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Balozi Dkt. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuaminiwa na Watanzania kuiongoza nchi yetu. Hii inadhihirishwa na ushindi wa kishindo walioupata katika Uchaguzi Mkuu uliofanyika Oktoba, 2025. Ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa hekima, maarifa na afya njema wanapoendelea kuliongoza Taifa letu.

- Mheshmiwa Spika, nitoe pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Dkt Hussein Ally Mwinyi Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine kuiongoza Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Ninamuombea afya njema na mafanikio katika uongozi wake ili aendelee kudumisha muungano wetu.

- Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kutoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kushika wadhifa huu muhimu wa uongozi katika Taifa letu. Uteuzi huu unadhihirisha imani kubwa aliyonayo Mheshimiwa Rais katika uwezo, uzoefu na uzalendo wake katika uongozi wa nchi yetu. Ninamuahidi Mhe. Waziri Mkuu kuwa Wizara ya Ujenzi itaendelea kutekeleza miongozo na maelekezo yake kwa lengo la kuimarisha utendaji wa majukumu yetu.

- Mheshimiwa Spika, naomba pia kukupongeza wewe binafsi pamoja na Naibu Spika kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuliongoza Bunge hili la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawapongeza pia Wenyeviti wote wa Bunge kwa kuchaguliwa na tunawaahidi ushirikiano. Aidha, nawapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa kuchaguliwa kuingia katika Bunge hili Tukufu. Wizara inaahidi kutoa ushirikiano muda wote na milango ipo wazi kupokea maoni na ushauri ili kuhakikisha miundombinu tunayoitekeleza na kuisimamia nchi nzima inakuwa imara, endelevu na yenye kuleta tabasamu kwa wananchi wetu.

- Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Ujenzi kwa kipindi kingine tena. Naomba kumuahidi Mheshimiwa Rais kuwa, nitatekeleza majukumu haya kwa weledi na uadilifu, ili kufikia malengo yaliyokusudiwa kupitia miongozo na mipango mbalimbali ikiwemo Dira 2050 na Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025.

- Mheshimiwa Spika, kipekee napenda kuishukuru Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu chini ya uongozi wa Mwenyekiti, Mheshimiwa Selemani Moshi Kakoso (Mb.) na Makamu Mwenyekiti Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga (Mb.) kwa kuchambua kwa kina Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2026/27 na kutoa ushauri ambao umezingatiwa katika bajeti hii.

- Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko makubwa, nitumie fursa hii kutoa salamu za pole kwa Bunge lako Tukufu, Chama cha Mapinduzi, wananchi, marafiki na familia, kufuatia vifo vya Wabunge wenzetu Mhe. Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa Mbunge wa Jimbo la Peramiho, Mhe. William Vangimembe Lukuvi, aliyekuwa Mbunge wa Jimbo la Isimani na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu) na Mhe. Halima Idd Nassor aliyekuwa Mbunge wa Viti Maalum (Wafanyakazi). Tutaendelea kuwaenzi Viongozi hawa kwa kuendeleza yale yote mema waliyotenda hususan katika uongozi wao na tunamuomba Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani.

- Mheshimiwa Spika, saa chache kabla sijaingia kusoma hotuba hii, nimepokea simu kutoka kwa bibi wa Kisukuma aitwaye Hellen Bogoye mwenye umri wa miaka 70 kutoka Kisesa – Magu, mkoani Mwanza. Amenipigia kunipa shukrani kwamba kwa miaka mingi, safari ya kuvuka Kigongo Busisi ilichukua saa kadhaa. Leo hii, kaniambia, tangu kukamilika kwa Daraja la Magufuli, unakunywa soda na kabla hujaimaliza umeshavuka kwenda upande wa pili.

Haya ndiyo maono ya Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwamba wakati tunapojenga barabara, madaraja na vivuko, lengo letu si kuongeza tu idadi ya kilomita; tunajenga ili kuunganisha wakulima na masoko, wagonjwa na hospitali, wanafunzi na shule, vijana na ajira na kuiunganisha Tanzania na uchumi wa kikanda.

- Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, naomba sasa nitoe taarifa ya Mapitio ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025/26 pamoja na Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/27.

- MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI YA WIZARA NA TAASISI ZAKE KWA MWAKA WA FEDHA 2025/26

- Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kutekeleza Bajeti iliyoidhinishwa na Bunge lako Tukufu kwa mwaka wa fedha 2025/26 ambayo ilizingatia Mpango Mkakati wa Wizara, mipango mingine ya Kitaifa na maelekezo ya Viongozi Wakuu wa Kitaifa. Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2025/26 ni kama ifuatavyo:-

B.1	MATUMIZI YA FEDHA

Bajeti ya Matumizi ya Kawaida

- Mheshimiwa Spika, Wizara ya Ujenzi ilitengewa Shilingi 90,468,270,000.00 ikiwa ni Bajeti ya Matumizi ya Kawaida kwa mwaka wa fedha 2025/26. Kati ya fedha hizo, Shilingi 85,028,585,000.00 ilikuwa ni Bajeti ya Mishahara na Shilingi 5,439,685,000.00 ni kwa ajili ya Matumizi Mengineyo.

- Mheshimiwa Spika, hadi Aprili,  2026 Wizara ilipokea jumla ya Shilingi 73,604,735,181.30.  Kati ya fedha hizo, Shilingi  70,533,041,808.41 ni kwa ajili ya Mishahara ya Watumishi wa Wizara na Taasisi na Shilingi 3,071,693,372.89 ni kwa ajili ya Matumizi Mengineyo ya Wizara na Taasisi zake.

Bajeti ya Miradi ya Maendeleo

- Mheshimiwa Spika, Bajeti kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo iliyotengwa kwa Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025/26 ni Shilingi 1,813,190,934,000.00. Kati ya fedha hizo, Shilingi 1,209,223,117,000.00  ni fedha za ndani na Shilingi 603,967,817,000.00 ni fedha za nje. Kati ya fedha za ndani, Shilingi 688,756,470,000.00 ni fedha zilizotengwa kwa ajili ya bajeti ya Mfuko wa Barabara na Shilingi 520,466,647,000.00 ni fedha kutoka katika Mfuko Mkuu wa Serikali.

- Mheshimiwa Spika, fedha zilizopokelewa kufikia Aprili, 2026 ni Shilingi 1,395,658,301,112.09 ambapo kati ya fedha hizo, Shilingi 786,102,916,695.88 ni fedha za ndani na Shilingi 609,555,384,416.21 ni fedha za nje. Kati ya fedha za ndani zilizopokelewa, Shilingi 461,173,316,123.56 ni kutoka Mfuko Mkuu wa Serikali na Shilingi 324,929,600,572.32 ni za Mfuko wa Barabara.

B.2: UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO NA MAFANIKIO YALIYOPATIKANA

- Mheshimiwa Spika, Sekta ya Ujenzi ni mtambuka na imeendelea kutoa mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa sekta mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Kwa mujibu wa Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa cha mwaka 2024, Sekta ya Ujenzi imekuwa ni ya pili katika kuchangia kwenye Pato la Taifa (GDP) ambapo katika mwaka 2025 imechangia kwa asilimia 11.9. Aidha Sekta hii imeendelea kukua kwa kasi ambapo katika mwaka 2025 Sekta ilikua kwa asilimia 4.0 ikilinganishwa na asilimia 3.0 mwaka 2024. Vilevile, Sekta ya Ujenzi imetoa mchango mkubwa katika kutoa ajira kwa Wakandarasi, Washauri Elekezi, mafundi na wazambazaji wa vifaa malighafi za ujenzi ambapo imetoa jumla ya ajira 18,988 kwa mwaka 2025 ikijumuisha Vijana na Wanawake. Mafanikio hayo yametokana na uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Miradi ya Ujenzi na Ukarabati wa Barabara na Madaraja

- Mheshimiwa Spika, Mtandao wa barabara za kitaifa unaosimamiwa na Wizara ya Ujenzi kupitia TANROADS una jumla ya kilometa 37,734.41. Kati ya hizo, kilometa 12,225.26 zimejengwa kwa kiwango cha lami. Wakati nchi inapata uhuru mwaka 1961, mtandao wa barabara za kiwango cha lami ulikuwa na urefu wa kilometa 1,360. Kuanzia Awamu ya Kwanza hadi ya Tano jumla ya kilometa 9,369.81 zilijengwa. Serikali ya Awamu ya Sita chini ya uongozi thabiti wa Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kujenga kilometa 1,495.45 na madaraja makubwa 18 ndani ya kipindi cha miaka mitano (5). Kwa hakika haya ni mafanikio makubwa yaliyopatikana ndani ya muda mfupi kwa upande wa miundombinu ya barabara na madaraja.

- Mheshimiwa Spika, sote tunakubaliana kwamba, kati ya miundombinu yote ya usafiri na usafirishaji, barabara ndio kiungo muhimu kinachounganisha miundombinu hiyo. Aidha, barabara ndio miundombinu  inayotumika zaidi nchini kwa kuwa zinafika katika maeneo mengi ikilinganishwa na miundombinu mingine ya usafiri na usafirishaji. Kwa kutambua umuhimu huo wa barabara, katika kipindi cha Julai, 2025 hadi Aprili, 2026 Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanikisha ujenzi kwa kiwango cha lami barabara za Kitaifa zinazosimamiwa na TANROADS zenye urefu wa kilometa 243.13 na ukarabati wa kilometa 94.36 kwa kiwango cha changarawe. Aidha, katika kipindi hicho Serikali imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa madaraja makubwa tisa (9), ujenzi wa madaraja 11 unaendelea pamoja na maandalizi ya ujenzi wa madaraja 13. Utekelezaji wa miradi hii, umefungua maeneo mbalimbali ya kiuchumi pamoja na kuchangia ufanisi wa miundombinu mingine ya usafiri na usafirishaji ikiwemo reli, bandari na viwanja vya ndege.

- Mheshimiwa Spika, Utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya barabara na madaraja unatumia gharama kubwa na hivyo uwekezaji huo unahitaji kulindwa. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili, 2026 Serikali imefanya matengenezo ya kawaida ya barabara zenye urefu wa km 16,782.58, matengenezo ya muda maalum km 1,101.12, matengenezo ya sehemu korofi kwa km 147.13 na madaraja 1,383. Lengo ni kuhakikisha kuwa miundombinu inayojengwa inadumu kwa muda mrefu na kuwa salama kwa watumiaji muda wote.

Matengenezo  ya Miundombinu iliyoharibiwa na mvua za El-Nino na Kimbunga Hidaya

- Mheshimiwa Spika, mvua za EL-NINO na Kimbunga Hidaya kilichoikumba nchi yetu mwishoni mwa mwaka 2023 zilisababisha mafuriko ambayo yaliathiri mtandao wa barabara hasa zilizojengwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa mujibu wa tathmini iliyofanyika ya uharibifu wa miundombinu uliotokana na majanga hayo, takriban madaraja 63, kilometa 827 za Barabara, mitaro yenye urefu wa jumla  km 84 na Makalavati 225 katika Wilaya 139 za Tanzania bara ziliharibika. Barabara zilizokumbwa na uharibifu mkubwa ni pamoja na barabara ya Dar es Salaam – Lindi. Hali hii iliathiri mtiririko wa kibajeti ambao ulitarajiwa kwenda kwenye matengenezo au ujenzi wa barabara kutumika kushughulikia dharura hizo.

- Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kwa uamuzi wake wa kuipatia Wizara ya Ujenzi Shilingi bilioni 556.93 ili kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko na mvua kubwa nchi nzima. Kupitia fedha hizo, jumla ya Miradi 81 ya Dharura ya Ujenzi wa Madaraja yaliyoathiriwa na Mvua za El-Nino na Kimbunga Hidaya imetekelezwa katika mikoa 22 ya Tanzania bara kupitia Programu ya CERC. Kati ya miradi hiyo, miradi 70 yenye thamani ya Shilingi bilioni 414.481 inatekelezwa na Wakandarasi wa Ndani na miradi 11 yenye thamani ya Shilingi bilioni 142.447 inatekelezwa na Wakandarasi wa Kigeni. Aidha, utekelezaji wa miradi hii umefikia asilimia 97.6. Utekelezaji wa Miradi hiyo umetatua changamoto zilizokuwepo na kuleta tabasamu kwa wananchi. Haya niliyoyasema siyo maneno yangu bali ni ushuhuda kutoka kwa wananchi katika maeneo husika ambao wanashangilia baada ya utekelezaji wa miradi hiyo.

- Mheshimiwa Spika, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, pamoja na mvua kubwa za masika zinazoendelea nchini, hatujasikia wananchi wakiwa wamekwama Somanga, Mbwemkuru, Matandu na Mikereng’ende kwa sababu ya barabara kutopitika. Hili halijatokea hivihivi. Limetokea kwa sababu ya uamuzi wa kimkakati wa Jemedari wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan wa kutenga fedha kwa sababu ya hili.

Maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa miradi ya Barabara na Madaraja yameoneshwa kuanzia Aya ya 17 hadi 120 katika Kitabu cha Hotuba.

Miradi ya Vivuko

- Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha wananchi wanaoishi maeneo yaliyotengwa na maji wanapata huduma bora ya usafiri na usafirishaji, Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ameendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika ujenzi, ukarabati na ujenzi wa maegesho ya vivuko katika maeneo hayo.

- Mheshimiwa Spika, Wizara ya Ujenzi kupitia TEMESA imefanikiwa kukamilisha miradi ya ujenzi wa vivuko vitakavyotoa huduma katika maeneo ya Kisorya (Bunda) – Rugezi (Ukerewe) na Bwiro  – Bukondo (Ukerewe) pamoja na ujenzi wa maegesho ya vivuko katika vituo vya Bwiro – Bukondo, Kisorya – Rugezi, na Bukimwi (Ukerewe). Aidha, ujenzi wa vivuko vipya vinne (4) umefikia hatua zifuatazo; Ijinga– Kahangala (Sengerema)  asilimia 90, Nyakaliro-Kome (Geita) asilimia 91, Buyagu – Mbalika (Sengerema) asilimia 90 na Nyamisati (Rufiji) – Mafia asilimia 65. Miradi mingine ni ujenzi wa maegesho ya Mayenzi – Kanyinya (asilimia 98), Ijinga – Kahangala  (asilimia 90), Buyagu – Mbalika (asilimia 68), Ilunda – Luchelele (Ilemela) asilimia 45, Mlimba (Kilombero) – Malinyi  (asilimia 40), Chato – Kikumbaitale– Zumacheli (Chato) asilimia 95 na Nkome (Chato) asilimia 60.

- Mheshimiwa Spika, kwa upande wa miradi ya ukarabati wa vivuko, Serikali ya Awamu ya Sita chini ya Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania imefanikiwa kufanya ukarabati mkubwa wa vivuko vifuatavyo: MV Kilombero II (asilimia 90), MV Nyerere (asilimia 81), MV Magogoni (asilimia 90), MV Ukara I (asilimia 46), MV Kigamboni (asilimia 45) na MV Pangani II (asilimia 58). Ukarabati wa vivuko MV Mafanikio, MV Malagarasi, MV Ukara II na MV Sabasaba upo katika hatua za awali za kuanza utekelezaji. Aidha, Ukarabati wa kivuko MV Mwanza pamoja na boti ya uokoaji (Rescue Boat SAR II) vipo katika hatua ya ununuzi.

Utekelezaji wa miradi ya vivuko umeoneshwa kuanzia Aya ya 122 hadi 127 katika Kitabu cha Hotuba.

Utekelezaji wa Miradi ya Ujenzi na Ukarabati wa Nyumba na Majengo ya Serikali

- Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na uhaba wa makazi bora unaochochewa na ongezeko la watu, Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania imeendelea kuhakikisha wananchi wanapata makazi bora, salama na kwa gharama nafuu. Katika kufanikisha suala hilo, Wizara ya Ujenzi kupitia TBA imeendelea kutekeleza miradi ya nyumba za makazi katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Nzuguni jijini Dodoma; Magomeni, Temeke na Masaki jijini Dar es Salaam; na Ghana jijini Mwanza.

Utekelezaji wa Miradi ya Ujenzi na Ukarabati wa Nyumba na Majengo ya Serikali umeoneshwa kuanzia Aya ya 128 hadi 132 katika Kitabu cha Hotuba.

Miradi ya Udhibiti Uzito wa Magari, Masuala ya Usalama Barabarani na Mazingira

- Mheshimiwa Spika, kufuatia ongezeko la matukio ya ajali za barabarani nchini yanayosababisha vifo, majeruhi wengi na upotevu wa mali Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kutoa msisitizo kwa Taasisi mbalimbali za Serikali kuongeza juhudi za kukabiliana na janga la ajali za barabarani nchini. Kufuatia maelekezo hayo, Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi kwa kushirikiana na Serikali ya Japan kupitia JICA imefanikiwa kutekeleza Mradi wa Ushirikiano wa Kitaalam kati ya Serikali hizi mbili wenye lengo la kuimarisha usalama barabarani na kupunguza vifo pamoja na majeruhi  wanaosababishwa na ajali hizo.

- Mheshimiwa Spika,  katika kuimarisha masuala ya usalama barabarani, Wizara inaendelea kutambua na kurekebisha maeneo yenye ajali nyingi (blackspots); Upanuzi wa barabara katika maeneo mbalimbali nchini; kuweka taa za barabarani ambapo jumla ya taa 5,542 zimewekwa katika barabara kuu na za mikoa; ujenzi wa njia ya magari makubwa katika maeneo yenye miinuko mikali (climbing lanes), kuweka alama na michoro ya usalama barabarani; ujenzi wa maeneo ya maegesho ya magari, pamoja na kuweka kingo za barabara katika maeneo hatarishi.

- Mheshimiwa Spika, hili la taa za barabarani tumelivalia njuga kwa uhakika. Nakumbuka simulizi moja ambayo niliipata kwa watani zangu Wasukuma kwamba mara baada ya taa zile za barabarani kufungwa kule Usagara, kuna Msukuma mmoja alilala nje ya nyumbani kwake akidhani usiku haujaingia bado!!

- Mheshimiwa Spika,  hatua hizi ni kielelezo dhahiri cha namna Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoendelea kuweka kipaumbele katika kuimarisha usalama wa watumiaji wa barabara zetu.

- Mheshimiwa Spika, sambamba na malengo ya kupunguza ajali, Wizara inaendelea na majukumu ya udhibiti wa uzito wa magari kupitia mizani 83  ili kulinda uwekezaji wa Serikali katika mtandao wa barabara. Hadi Aprili, 2026 jumla ya magari 7,900,591 yalikuwa yamepimwa, ambapo kati ya hayo, magari 18,343 sawa na asilimia 0.23 yalikuwa yamezidisha uzito zaidi ya asilimia 5 ya uzito unaoruhusiwa kisheria ikilinganishwa na asilimia 0.27 katika kipindi kama hicho mwaka wa fedha 2024/25.

Utekelezaji wa miradi ya Udhibiti Uzito wa Magari, Masuala ya Usalama Barabarani na Mazingira umeoneshwa kuanzia Aya ya 133 hadi 141 katika Kitabu cha Hotuba.

Miradi ya Ujenzi, Upanuzi na Ukarabati wa Miundombinu ya Viwanja vya Ndege

- Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia TANROADS inasimamia ujenzi, ukarabati, upanuzi na uboreshaji wa jumla ya viwanja vya ndege kumi (10) nchini ambavyo vimekasimiwa kwa Wizara. Mojawapo ya miradi ya viwanja vya ndege inayotekelezwa na Wizara ni ujenzi wa Kiwanja cha Ndege cha Kimataifa cha Msalato ikiwa ni utekelezaji wa maono ya Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kukifanya kiwanja hicho kuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji katika ukanda wa kati na kimataifa. Utekelezaji wa Package I ya mradi huu inayohusisha ujenzi wa miundombinu umefikia asilimia 85.17 kufuatia kuongezwa kwa mawanda ya mradi na Package II inayohusisha ujenzi wa majengo umefikia asilimia 71.52.

- Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa miradi mingine ya viwanja vya ndege ni kama ifuatavyo; - ujenzi wa Kiwanja cha Ndege cha Tabora, kazi zilizopangwa kufanyika zimekamilika, Kiwanja cha Ndege cha Kigoma (asilimia 50.16), Kiwanja cha Ndege cha Sumbawanga (asilimia 96), Kiwanja cha Ndege cha Shinyanga (asilimia 96.5), Kiwanja cha Ndege cha Musoma (asilimia 67), Kiwanja cha Ndege cha Iringa Awamu ya II (asilimia 16 ), Kiwanja cha Ndege cha Tanga (asilimia 2.1) na Kiwanja cha Ndege cha Lake Manyara kazi zake zipo katika hatua za maandalizi.

Utekelezaji  wa Miradi ya Ujenzi wa Miundombinu ya Viwanja vya Ndege umeoneshwa kuanzia Aya ya 142 hadi 152 katika Kitabu cha Hotuba.

B.3	UTENDAJI WA TAASISI ZILIZO CHINI YA WIZARA YA UJENZI

- Mheshimiwa Spika, Wizara ina Taasisi tisa (9) inazozisimamia na kutekeleza majukumu yake chini ya Wizara ya Ujenzi. Maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Taasisi hizo hadi kufikia Aprili, 2026 umeoneshwa katika Kitabu cha Hotuba kuanzia Aya 154 hadi 189.

B.4	MASUALA MTAMBUKA

- Mheshimiwa Spika, Wizara katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku imekuwa ikiyajumuisha masuala mtambuka ili kuwezesha kuleta tija na ufanisi katika Sekta ya Ujenzi. Masuala hayo ni pamoja na: ushirikishwaji wa wanawake katika kazi za barabara; matumizi ya teknolojia katika ujenzi na matengenezo ya barabara ikiwemo teknolojia stahiki ya nguvu kazi (Labour based technologies); na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika miradi ya ujenzi.

- Mheshimiwa Spika, kwa upande wa usimamizi wa hifadhi ya barabara, Wizara imehuisha Kanuni mbili kwa lengo la kuwezesha matumizi na usimamizi endelevu wa hifadhi ya barabara. Aidha, Wizara imetunga Kanuni za Usimamizi na Uendeshaji wa Maegesho katika Hifadhi za Barabara za Kitaifa za Mwaka 2025 na kutangazwa kupitia Tangazo la Serikali Na. 432 la tarehe 11/7/2025. Vilevile, kupitia Bodi ya Mfuko wa Barabara, Wizara imekamilisha uundwaji wa mfumo wa kielektroniki kwa ajili ya kurahisisha ukusanyaji wa mapato yatokanayo na maegesho.

Maelezo kuhusu Masuala Mtambuka yameoneshwa kwenye Aya ya 190 hadi 199 katika Kitabu cha Hotuba.

- MPANGO NA MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA KWA MWAKA WA FEDHA 2026/27

- Mheshimiwa Spika, Mpango na Bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026/27 umezingatia mipango ya muda mrefu na ya kati ya kitaifa ikiwemo Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050; Mpango wa Nne wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (FYDP IV) na Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya Mwaka 2025. Aidha, bajeti imezingatia  Mpango Mkakati wa Wizara (2026/27 – 2030/31); Ahadi za Viongozi Wakuu wa Serikali na Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2026/27.

- Mheshimiwa Spika, Bajeti ya mwaka 2026/27 ni ya kipekee kwa kuwa ndiyo ya kwanza katika utekelezaji wa maono yaliyopo katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Aidha, Bajeti hii ni ya kwanza katika utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 pamoja na Mpango wa Nne wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka Mitano (FYDP IV).

- Mheshimiwa Spika,  kupitia hotuba yangu hii ya bajeti, napenda kujibu swali moja kubwa la msingi; kwamba ni kwa nini Serikali inafanya uwekezaji mkubwa kwenye ujenzi wa barabara, madaraja na vivuko? Sisi katika Wizara ya Ujenzi tumetambua kwa yakini kwamba kama zilivyopita awamu nyingine, Serikali ya Awamu ya Sita ina majukumu ya kipekee kulinganisha na waliotangulia.

- Mheshimiwa Spika,  Awamu ya Kwanza ilijenga nchi. Awamu ya pili ilifungua milango ya uchumi, Awamu ya Tatu ilisimika misingi ya uchumi wa soko huria, Awamu ya Nne iliongeza kasi ya ujenzi wa miundombinu, Awamu ya Tano ilijenga nidhamu ya utekelezaji na kazi kubwa ya wakati wetu ni kuifungua Tanzania kwenye eneo la miundombinu na kuhakikisha hakuna jamii inayoachwa nyuma kwa sababu ya ubovu wa barabara, madaraja na vivuko.

Katika dunia ya sasa ya ushindani wa kiuchumi ambayo nguzo yake kubwa ni miundombinu imara, huwezi kushindana kama barabara zako hazipitiki na bidhaa zako zinachelewa kufika sokoni kwa wakati.

- Mheshimiwa Spika, kama ilivyoainishwa kwenye Dira 2050, Sekta ya Ujenzi ni muhimu katika kuwezesha usafirishaji fungamanishi pamoja na kuleta mageuzi katika sekta zingine. Aidha, kama ilivyotafsriwa katika Dira 2050, Mafanikio ya Dira hii hususan ujenzi wa miundombinu yanategemea ushirikiano thabiti kati ya wadau mbalimbali ikiwemo Sekta Binafsi kupitia utaratibu wa Ubia kati ya Sekta ya Umma na Binafsi (PPP).

- Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa miradi ya Ujenzi unahitaji fedha nyingi. Ili kukabiliana na changamoto hizo, mwelekeo wa Serikali ya Awamu ya Sita  chini ya Mhe. Dkt Samia Suluhu Hassan ni kuongeza ushiriki wa wadau hususan Sekta Binafsi katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi kwa njia ya PPP. Lengo ni kupunguza utegemezi wa ugharamiaji wa miradi ya ujenzi kwa kutumia fedha za Serikali. Katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara ya Ujenzi imepanga kutekeleza miradi ya ujenzi wa barabara, majengo, uendeshaji wa vivuko pamoja na karakana ikiwemo miradi itakayo tekelezwa kwa utaratibu wa PPP. Hivyo Sekta binafsi, Taasisi za kifedha na wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wanakaribishwa kuwekeza katika ujenzi na uendeshaji wa miradi hii.

- Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza maono ya Dira  2050 na Mpango wa Maendeleo wa miaka mitano (2026/27 – 2030/31) pamoja na Mpango wa Maendeleo wa mwaka 2026/27, Wizara ya Ujenzi imejipanga kukamilisha kwanza miradi inayoendelea na iliyosainiwa kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi mipya. Aidha, vipaumbele vya bajeti katika mwaka 2026/27  ni katika maeneo mahsusi yafuatayo:

- Kuendelea na ujenzi wa barabara za kupunguza msongamano hususan katika majiji na miji inayokua kwa kasi:

- Mheshimiwa Spika, mimi na wenzangu tulikuwa tunawaza, bajeti hii tuipe neno gani la kuitambulisha kwa urahisi. Jibu rahisi ni kwamba hii ni bajeti ya kuifungua nchi. Tutatumia rasilimali zetu tulizonazo kuhakikisha kwamba ujenzi unafanyika katika namna ambayo hakuna watu watakaoachwa nyuma kimaendeleo kwa sababu ya Jiografia, foleni na ukosefu wa ubunifu.

- Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27 Wizara ya Ujenzi imepanga kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kupunguza msongamano katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma na katika miji  ya Pwani, Iringa na Singida. Lengo ni kuboresha mfumo wa usafiri mijini, kuongeza tija ya kiuchumi, na kuinua ubora wa maisha ya wananchi. Utekelezaji wa miradi katika maeneo hayo ni kama ifuatavyo:-

Jiji la Dar es Salaam na Mji wa Pwani

Miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam itahusisha ujenzi wa barabara na flyovers katika makutano mbalimbali ya Barabara. Miradi hiyo ni:

- Ujenzi wa Barabara za Mabasi Yaendayo Haraka Awamu ya tatu (3) kutoka Maktaba – JNIA - Gongolamboto (km 23.3);

- Ujenzi wa Barabara za Mabasi Yaendayo Haraka Awamu ya nne (4) kutoka Maktaba – Morocco – Mwenge - Tegeta na Mwenge - Ubungo (km 30.1);

- Maandalizi ya kuanza ujenzi wa Barabara za Mabasi Yaendayo Haraka Awamu ya Tano (5)  kutoka Ubungo – Bandarini, Makutano ya Tabata – Tabata Segerea na Tabata – Kigogo (km 27.6) na ujenzi wa Flyover ya Tabata;

- Ujenzi wa Flyovers mbili katika makutano ya Mwenge na Morocco; ambapo Wizara ya Ujenzi inaendelea na majadiliano na JICA ili kuweza kufadhili utekelezaji wa mradi huo;

- Kukamilisha Upanuzi wa Barabara ya Ubungo – Kimara kutoka njia sita (6) kuwa njia nane (8);

- Upanuzi wa barabara ya Mbagala – Kongowe - Mkuranga (km 17.14) kutoka njia mbili (2) hadi njia nne (4) pamoja na Daraja la Mzinga;

- Upanuzi wa barabara ya Mwai Kibaki (km 11.77) kutoka njia mbili (2) kuwa njia nne (4);

- Upanuzi wa Barabara ya Kibaha – TAMCO (km 4.5) kutoka njia mbili (2) hadi njia nane (8) ; na

- Ujenzi wa Flyover katika eneo la Fire, Magomeni na KAMATA.

Jiji la Dodoma

Miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dodoma ni pamoja na:-

- Ujenzi wa barabara ya Mzunguko wa Nje kilometa 112.3 katika jiji la Dodoma ambao upo katika hatua za mwisho kukamilika;

- Upanuzi wa barabara ya Dodoma – Morogoro (km 70); sehemu ya Kimbinyiko R/ About – Chamwino Jct (km 32) kutoka njia mbili (2) kuwa njia sita (6) ambapo mkataba wa ujenzi umesainiwa tarehe 16 Mei, 2026.

- Upanuzi wa barabara za Dodoma – Iringa (km 50) Awamu ya I; sehemu ya Bahi Rd R/About – Mkonze/SGR Station (km 8.5) kutoka njia mbili (2) kuwa njia nne (4) na Dodoma – Arusha (km 50) Awamu ya I; sehemu ya Bahi Rd R/About – Msalato Airport Jct (km 10.7) kutoka njia mbili (2) kuwa njia njia nne (4) ambapo taratibu za manunuzi zinaendelea.

- Ujenzi na upanuzi wa barabara ya mzunguko wa ndani katika jiji la Dodoma: Bahi R/About – Image R/About – Ntyuka R/About – Makulu (km 6.4) kwa njia nne (4) ambazo zitajengwa kwa fedha za Washirika wa Maendeleo kutoka Serikali ya Japan ambapo mkataba wa ujenzi umesainiwa.

Jiji la Arusha

Miradi ya kupunguza msongamano katika Jiji la Arusha ni pamoja na:-

- Upanuzi wa barabara ya Arusha – Kisongo (km 9.3) kutoka njia mbili (2) kuwa njia nne (4) ambayo mkataba umesainiwa;

- Ujenzi wa barabara ya Mbauda – Losinyai (km 70) ambapo ujenzi unaendelea;

- Upanuzi wa barabara ya Tengeru – USA River (km 11.3) kutoka njia mbili (2) kuwa njia nne (4) ambayo ipo katika hatua za mwisho za ununuzi wa Mkandarasi; na

- Ujenzi wa barabara ya Tengeru - Mererani (km 28) ambapo usanifu umekamilika.

Jiji la Mwanza

Mradi wa upanuzi kutoka njia mbili (2) hadi nne (4) wa barabara ya Mwanza – Usagara (km 25) ambapo taratibu za manunuzi ya Mkandarasi zinaendelea na Mkandarasi wa ujenzi wa Barabara ya Mwanza Airport – Kayenze (km 10) yupo katika hatua za maandalizi ya kuanza kazi.

Jiji la Mbeya, Miji ya Iringa, Songwe na Singida

Miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Mbeya ni pamoja na upanuzi wa sehemu ya Nsalaga – Uyole - Ifisi (km 29) ambapo ujenzi unaendelea na kuendelea na maandalizi ya ujenzi wa barabara ya mchepuo ya  Uyole – Songwe (km 48.9). Aidha, Mkandarasi wa upanuzi wa barabara ya Igawa – Tunduma (km 218) anaendelea na maandalizi ya kuanza mradi kwa utaratibu wa PPP. Vilevile, katika mji wa Iringa, ujenzi kwa kiwango cha lami wa Barabara ya Mchepuo wa Iringa (km 7.3) unaendelea na kwa mkoa wa Singida, Wizara inaendelea na maandalizi ya upanuzi wa Barabara ya Singida Mjini (km 10) kutoka njia mbili (2) kuwa njia nne (4).

- Mheshimiwa Spika, utakubaliana na mimi kwamba sasa hivi Tanzania inapendeza kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi yetu. Ziko picha ukiona Watanzania wamepiga kwenye barabara na madaraja yetu, unaweza kudhani uko Dubai na si hapa. Kwa hakika, kazi kubwa sana imefanywa na Serikali ya CCM katika awamu zake zote.

- Kuendelea na Ujenzi wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa na zinazounganisha Tanzania na nchi jirani

- Mheshimiwa Spika, miongoni mwa mikakati ya Wizara ni kuendelea na ujenzi wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa, nchi jirani na barabara zinazoelekea katika maeneo ya kimkakati kwa kiwango cha lami. Wizara inaendelea kuunganisha mikoa ya Mbeya na Singida, Mbeya na Tabora, Rukwa na Katavi, Kigoma na Katavi, Arusha na Simiyu pamoja na Morogoro na Ruvuma.

Aidha, Wizara inaendelea na ujenzi wa barabara zinazounganisha  nchi jirani ikiwemo barabara ya Tanga – Pangani – Makurunge (km 174.5)  pamoja na daraja la Pangani (m 525) inayounganisha Tanzania na Kenya; Ujenzi wa barabara ya kikanda ya Manyovu – Kasulu – Kabingo (km 260.6) inayounganisha Tanzania na Burundi, Ujenzi wa barabara ya Kibondo – Mabamba (km 50) inayounganisha Tanzania na Burundi; Ukarabati wa barabara ya Lusahunga – Rusumo (km 92) inayounganisha Tanzania, Rwanda na Burundi na Matai – Kasesya (km 50) inayounganisha Tanzania na Zambia. Vilevile, Wizara inaendelea na ujenzi wa barabara zinazoelekea katika maeneo ya kimkakati yanajumuisha bandari, reli, viwanja vya ndege, viwanda, kilimo, migodi, utalii, kongani za viwanda (EPZ), miji mikuu na ulinzi wa mipakani.

- Kuendelea na ukarabati na matengenezo makubwa ya maeneo yenye changamoto katika barabara kuu na za mikoa

- Mheshimiwa Spika, Uwekezaji mkubwa uliotokana na maono ya Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika bandari ze

- tu hususan bandari ya Dar es Salaam umesababisha  ongezeko la mizigo inayosafirishwa ndani na nje ya nchi kupitia barabara. Ufanisi huu wa bandari unakumbana na changamoto kadhaa zikiwemo msongamano pamoja na uchakavu wa miundombinu ya barabara unaohitaji fedha nyingi kuziboresha.

- Mheshimiwa Spika, Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari ametoa maelekezo kwetu ya kutafuta njia mbadala za kugharamia miradi ya maendeleo ukizingatia kwamba mahitaji ni makubwa kuliko uhalisia wa vyanzo vyetu vya kimapokeo vya mapato.

Kwa kuzingatia maelekezo hayo, Wizara ya Ujenzi inatarajia kuanza matumizi ya Hati Fungani (Infrastracture bond) katika bajeti hii kwenye kugharamia matengenezo makubwa na ukarabati wa barabara kuu za Kiuchumi ambazo ni Morogoro – Dodoma  - Singida – Tabora – Shinyanga – Mwanza; Kongowe - Kibiti – Lindi – Mingoyo; Sirari – Musoma – Mwanza – Geita – Bukoba – Mutukula; Chalinze – Segera – Tanga - Moshi – Arusha; Babati – Singida; na Dar es Salaam – Morogoro – Iringa – Makambako - Mbeya – Tunduma kutoka njia mbili (2) kwenda njia nne (4).

- Kuendelea na kuimarisha usafiri na miundombinu ya vivuko;

- Mheshimiwa Spika, Katika kuendeleza jitihada za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji majini na kuchochea Uchumi wa buluu, Serikali imedhamiria kukamilisha ununuzi wa vivuko vipya vitano (5) kanda ya Ziwa pamoja na uboreshaji wa usafiri katika ukanda wa Pwani, ambapo kukamilika kwa kivuko kipya cha Nyamisati – Mafia kutahakikisha uwepo wa kivuko cha pili cha uhakika kwa safari za kila siku, huku kivuko kitakachohudumia Boza, Kuruti, Shungumbweni (Ngwevu) na Kisiju kikilenga kutoa huduma rahisi na salama kwa wananchi.

- Kuendelea kuwajengea uwezo wataalam na wakandarasi wa ndani katika masuala ya ujenzi

- Mheshimiwa Spika, Serikali inafanya jitihada mbalimbali kuhakikisha wakandarasi wazawa wanashiriki ipasavyo katika shughuli za ujenzi. Jitihada hizo ni pamoja na kutoa mafunzo kwa wakandarasi yanaolenga kukuza ujuzi wa wakandarasi katika maeneo ya kiufundi na usimamizi wa miradi; kuendesha Mfuko wa Kusaidia Wakandarasi (Contractors Assistance Fund – CAF) unaolenga kusaidia wakandarasi wazawa kupata dhamana za benki kwa ajili ya zabuni na malipo ya awali; kuhamasisha wakandarasi kuunganisha nguvu kupitia ubia (Joint Venture); na kuendelea kutenga miradi ya kuwajengea uwezo Wakandarasi na Washauri Elekezi Wazawa kama Sheria ya Ununuzi wa Umma, Sura ya 410 na kanuni zake inavyoelekeza.

- Mheshimiwa Spika, Wizara inatambua mchango wa vijana wetu wasomi katika suala zima la ubunifu na maendeleo ya kiteknolojia wa taifa letu. Februari mwaka huu, Wizara ilizindua Chemsha Bongo ya Foleni Challenge iliyokuwa na lengo la kuwafanya wanafunzi wa fani za uhandisi kuumiza vichwa vyao kutafuta suluhu ya changamoto ya foleni mijini.

- Mheshimiwa Spika, Katika shindano hilo, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (UDSM), Tukay Thomas, aliibuka mshindi kwa wazo lake. Zaidi ya washiriki 500 walijitokeza na Serikali imeongeza katika mipango yake maarifa ya wahandisi watarajiwa zaidi ya 500 kupitia changamoto hii.

- Mheshimiwa Spika, Baadhi ya watu walituponda wakati tulipoibuka na wazo hilo. Hata hivyo tumetiwa nguvu sana na majibu, uzalendo na mapokeo ya vijana  wetu kupitia shindano. Wizara yetu na Serikali ya Rais Samia itaendelea kusikiliza na kuheshimu mawazo ya vijana wetu yenye lengo la kusaidia taifa letu.

- Kuendelea na ujenzi wa majengo ya Serikali na nyumba za gharama nafuu.

- Mheshimiwa Spika, Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Majengo Tanzania (TBA) itaendelea na usimamizi wa milki ya Serikali ili kutoa makazi bora kwa ajili ya Viongozi na watumishi wa umma. Aidha, katika kutekeleza maono ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni kutoa makazi bora ya gharama nafuu kwa vijana na umma kwa ujumla, Wizara imejipanga kukamilisha mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu 144 unaoendelea katika eneo la Temeke jijini Dar es Salaam na kuanza utekelezaji wa mradi wa nyumba 144 za gharama nafuu utakaotekelezwa jijini Dodoma.

- Mheshimiwa Spika, Ili kuuwezesha Wakala wa Majengo Tanzania Kujitegemea na kupunguza utegemezi wake kwa Ruzuku ya Serikali, Wizara ya Ujenzi itaendelea kukaribisha Sekta Binafsi ili kufanya ubia na Serikali kupitia TBA, kuwekeza katika miradi ya ujenzi na uendeshaji wa nyumba na majengo. Aidha, Wizara kupitia TBA, ipo katika hatua za mwisho za kusaini mkataba wa uendelezaji kwa ubia (PPP) wa eneo la Temeke Kota jijini Dar es Salaam. Vilevile Wakala umeainisha maeneo yake 149 katika mikoa yote Tanzania Bara kwa ajili ya kuyaendeleza kwa njia ya ubia (PPP).

C.1	MAKADIRIO YA BAJETI

Makadirio ya Bajeti ya Matumizi ya Kawaida

- Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27  Wizara ya Ujenzi imetengewa Shilingi 97,104,935,000.00 ikiwa ni Bajeti ya Matumizi ya Kawaida. Kati ya fedha hizo, Shilingi 92,209,218,000.00 ni Bajeti ya Mishahara na Shilingi 4,895,717,000.00 ni kwa ajili ya Matumizi Mengineyo.

Makadirio ya Bajeti ya Miradi ya Maendeleo

- Mheshimiwa Spika, Bajeti ya Maendeleo kwa Wizara ya Ujenzi ni Shilingi 2,467,336,479,000.00). Kati ya fedha hizo, Shilingi 1,544,872,147,000.00) ni fedha za ndani na Shilingi 922,464,332,000.00. ni fedha za nje. Kati ya fedha za ndani, Shilingi 1,047,405,500,000.00 ni fedha zilizotengwa kwa ajili ya bajeti ya Mfuko wa Barabara na fedha kutoka katika Mfuko Mkuu wa Serikali ni Shilingi 497,466,647,000.00.

C.2.	MPANGO WA UTEKELEZAJI WA MIRADI

- Mheshimiwa Spika, miradi itakayotekelezwa na shughuli zake kwa mwaka wa fedha 2026/27 imeainishwa kuanzia Aya ya 219 hadi 361. Aidha, Mgawanyo wa fedha za maendeleo pamoja na miradi iliyotengewa fedha ni kama inavyooneshwa katika Kiambatisho Na.1.

- SHUKRANI

- Mheshimiwa Spika, ninapohitimisha hotuba yangu, napenda kwa dhati kabisa kuwashukuru viongozi  wenzangu wa Wizara ambao ni Mheshimiwa Mhandisi Godfrey Msongwe Kasekenya (Mb.), Naibu Waziri, Balozi Mhandisi Aisha Salim Amour, Katibu Mkuu pamoja na Dkt. Charles Enock Msonde, Naibu Katibu Mkuu kwa ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu. Aidha, naishukuru Menejimenti ya Wizara, Wakuu wa Taasisi zilizo chini ya Wizara na Watumishi wote wa Wizara na Taasisi zake kwa kujituma na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kujitolea kwa lengo la kuifanya Sekta ya Ujenzi izidi kukua na kuimarika na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu.

- Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa nitumie nafasi hii adhimu kuwashukuru wananchi wa Jimbo langu la Mkuranga kwa kunikubali, kuniamini na kunichagua kwa mara nyingine tena ili kuwawakilisha katika Bunge hili Tukufu kwa kipindi  kingine cha miaka mitano. Maneno ninayoweza kuwaambia ni machache tu - Sitawaangusha.

- Mheshimiwa Spika,  naishukuru pia familia yangu, mke na watoto wangu kwa kuendelea kuniombea na kunifariji katika utendaji wa majukumu yangu. Ahsanteni sana, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki.

- Mheshimiwa Spika, Wizara inapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa  wadau mbalimbali wa maendeleo wa ndani na wa nje. Nitumie fursa hii kuwatambua na kuwashukuru wafuatao: Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB), Benki ya Dunia (WB), Shirika la Kimataifa la Maendeleo la Japan (JICA), OPEC Fund, Korea Kusini (KOICA), Abu Dhabi Fund, Shirika la Maendeleo la Ufaransa (AFD), Jumuiya ya Nchi za Ulaya (EU), Benki ya Uwekezaji ya Ulaya (EIB), Kuwait Fund, Barrick, Sekretarieti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC), Sekretarieti ya Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika (SADC), Japan, China, Norway, NSSF, Taasisi za fedha za CRDB, NMB, NBC na TCB na Asasi mbalimbali zisizokuwa za Serikali; Sekta Binafsi; wanahabari pamoja na wadau wengine wengi.

- HITIMISHO

- Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa miundombinu katika kuchochea na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa Taifa letu, katika mwaka 2026/27 Wizara ya Ujenzi itaendelea kuchukua hatua madhubuti za kusimamia, kuimarisha na kuendeleza Sekta ya Ujenzi. Lengo ni kuhakikisha sekta hii inatoa mchango wa kutosha katika maendeleo ya Taifa  na ustawi wa wananchi wake kama inavyotarajiwa.

- Mheshimiwa Spika, nafahamu kwamba katika mvua hizi za masika mwaka huu, kuna barabara nyingi zimeharibika na zinahitaji matengenezo. Matengenezo na ukarabati wake ulikuwa unasubiri mvua ziishe.

- Mheshimiwa Spika, naomba kuwaahidi waheshimiwa wabunge kwamba muda si mrefu kutoka sasa wataanza kuona makatapila, mafundi na wataalamu wetu wakiwa kwenye maeneo tofauti wakirekebisha barabara na kuendelea na ujenzi uliokuwa umeanza.

- Mheshimiwa Spika, Mimi mwenyewe nitaenda field kuhakikisha kwamba barabara zetu zinarekebishwa na tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi yanarahisishwa na kuwa barabara zinazopitika vizuri.

- Mheshimiwa Spika, historia ya mataifa makubwa duniani inaonesha jambo moja: hakuna maendeleo bila miundombinu. Tanzania ya leo inaamua kutokubali tena umbali kuwa kikwazo cha maendeleo. Tunajenga barabara, madaraja na viwanja vya ndege; lakini zaidi ya yote, tunajenga Taifa lenye kujiamini kuhusu kesho yake.

- Mheshimiwa Spika, Wizara itaweka mkazo mkubwa katika kupunguza msongamano wa magari katika miji na majiji, hususan kwa kujenga barabara za mchepuo, madaraja ya juu pamoja na upanuzi wa barabara zilizopo ili kukidhi mahitaji yanayotokana na  ongezeko la watumiaji wa barabara. Aidha, Wizara itaendelea kuchukua hatua za haraka kurejesha na kujenga upya miundombinu ya Barabara na madaraja iliyoharibiwa na mafuriko pamoja na athari nyingine za mabadiliko ya tabianchi. Vilevile, jitihada zitaelekezwa katika kuimarisha ubora wa miradi ya ujenzi kwa kusimamia viwango na kutumia teknolojia za kisasa ili miundombinu inayojengwa iwe imara, salama na yenye kudumu kwa muda mrefu.

- Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, Wizara inaendelea na maandalizi ya Mpango Kabambe wa Usafiri wa Haraka (Tanzania Expressway Master Plan) katika barabara kuu. Mpango huu unatekelezwa kwa kushirikiana na Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Korea (KOICA). Lengo ni kuwa na ramani na mwongozo wa kimkakati wa maendeleo ya barabara za haraka nchini. Kazi hii inatarajiwa kukamilika Novemba, 2028. Sambamba na hatua hizo, Serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi ya Expressway inayohusisha mradi wa Kibaha – Chalinze – Morogoro (km 163.8), ambao uko katika taratibu za ununuzi wa kumpata mwekezaji kwa utaratibu wa PPP. Aidha, taratibu za maandalizi ya kuanza kazi ya upembuzi yakinifu wa awali zinaendelea kwa miradi ya Expressway katika barabara ya Nyerere (DSM CBD – Airport - km 12.49), barabara ya Mandela na Sam Nujoma (Mfugale Flyover  (TAZARA)) – Ubungo – Mwenge; (km 11.52) na KIA – Arusha (km 45).

- Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha ubora wa miundombinu na kuwezesha miradi kukamilika kwa wakati, Wizara itaendelea kuchukua hatua stahiki kwa Wakandarasi na Washauri Elekezi wanaokiuka masharti ya kimkataba. Hadi sasa, Wizara imechukua hatua madhubuti kwa Wakandarasi wa miradi kadhaa wakiwemo wa barabara ya Ibanda – Kajunjumele, Sengerema – Nyehunge ambao Mikataba yao ilisitishwa. Aidha, Wakandarasi na miradi ya mabasi yaendayo haraka (BRT) awamu ya nne (4) na barabara ya Tungamaa – Mkange wamepewa onyo kutokana na kutokutimiza masharti ya mkataba. Sambamba na hatua hizo, ninazielekeza Taasisi zilizo chini ya Wizara ya Ujenzi kusimamia miradi kwa ufanisi ili kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana kwenye miradi.

- Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo, Wizara inakusudia kuanza mchakato wa kuziboresha wakala zake tatu yaani TANROADS, TEMESA na TBA ili ziwe mamlaka, kwa kuanzia na TANROADS. Hatua hii inakusudia kuongeza uwezo wa wakala hizo katika kusimamia majukumu yake kwa tija, uwajibikaji na ufanisi unaoendana na kasi ya utendaji ya Mheshimiwa Rais, Dkt. Samia Suluhu Hassan.

- MUHTASARI WA MAOMBI YA FEDHA YA WIZARA YA UJENZI KATIKA MWAKA WA FEDHA 2026/27

- Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2026/27, Wizara ya Ujenzi inaliomba Bunge lako Tukufu kuidhinisha jumla ya Shilingi Trilioni mbili, bilioni mia tano sitini na nne, milioni mia nne arobaini na moja, laki nne na kumi na nne elfu (2,564,441,414,000.00) kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida na utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo. Kati ya fedha hizo, Shilingi bilioni tisini na saba, milioni mia moja na nne, laki tisa na thelethini na tano elfu (97,104,935,000.00) ni kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida ya Wizara na Taasisi zake na Shilingi Trilioni mbili, bilioni mia nne sitini na saba, milioni mia tatu thelathini na sita laki nne na elfu sabini na tisa (2,467,336,479,000.00) ni kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo.

Kati ya fedha za Matumizi ya Kawaida, Shilingi bilioni tisini na mbili, milioni mia mbili na tisa, laki mbili na elfu kumi na nane (92,209,218,000.00) ni za Mishahara ya Watumishi na Shilingi bilioni nne milioni mia nane tisini na tano laki saba na elfu kumi na saba (4,895,717,000.00) ni za Matumizi Mengineyo.

Bajeti ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inajumuisha fedha za ndani Shilingi Trilioni moja, bilioni mia tano arobaini na nne milioni mia nane sabini na mbili laki moja na arobaini na elfu saba (1,544,872,147,000.00) na fedha za nje ni Shilingi bilioni mia tisa ishirini na mbili, milioni mia nne sitini na nne laki tatu na elfu thelathini na mbili (922,464,332,000.00).

- Mheshimiwa Spika, pamoja na Hotuba hii, nimeambatisha mchanganuo wa miradi itakayotekelezwa na Wizara katika mwaka wa fedha 2026/27 (Kiambatisho Na. 1-5). Naomba viambatisho hivyo vichukuliwe kama sehemu ya vielelezo vya hoja yangu.

- Mheshimiwa Spika, naomba nitoe tena shukrani zangu za dhati kwako na kwa Waheshimiwa Wabunge wote kwa kunisikiliza. Hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Ujenzi (www.mow.go.tz).

- Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.